Závazné milníky stavby

| Milník | Počet kalendářních dnů od předání staveniště po dokončení milníku |
| --- | --- |
| Milník č. 1 Dokončení prací v místnostech č. 215, 215a, 216 a 236 |  |
| Milník č. 2 Uzavření řešených oblastí – instalace, kompletace a zprovoznění dveří D 299-6, D 299-2, D 299b-1 a D S2-1 |  |

Milník č. 1 ani Milník č. 2 nesmí žádný překročit 2/3 celkového trvání stavby od předání staveniště dle smlouvy o dílo.

Poznámka: Dodavatel při stanovení milníků bere na vědomí, že pravidelně 1x týdně probíhá zasedání vlády, kdy jsou práce zastaveny