# Č.j.: 8740/2015-OTH

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

# včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem:

„Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily“

Česká republika – Úřad vlády České republiky (dále jen „zadavatel“) Vás vyzývá k podání nabídky a prokázaní kvalifikace pro předmětnou veřejnou zakázku (dále jen „veřejná zakázka“).

Tato veřejná zakázka malého rozsahu je zadávána mimo rámec zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v souladu 
s ustanovením § 18 odst. 5 zákona podle zásad § 6 zákona. Výběrové řízení (dále též „zadávací řízení“) je realizováno přiměřeně k pojmům a principům použitým v zákoně. Pokud výzva v jednotlivých ustanoveních odkazuje na text zákona, nejedná se o postup v některém zadávacím řízení dle § 21 zákona. Vzhledem k tomu v tomto výběrovém řízení nelze proti rozhodnutí zadavatele uplatnit námitky či jiné standardní opravné prostředky ve smyslu zákona.

## Identifikační a kontaktní údaje zadavatele

Název:	Česká republika – Úřad vlády České republiky

Sídlo:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 	00006599

Osoba oprávněná jednat

jménem či za zadavatele: 	Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského

Kontaktní osoba: 	Ing. Igor Michalík, MBA

Profil zadavatele: 	https://zakazky.vlada.cz

## Vymezení druhu a předmětu veřejné zakázky

### Druh veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

### Název veřejné zakázky

Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily

### Klasifikace veřejné zakázky

CPV  	45000000-7	Stavební práce

45233160-8 Chodníky a jiné zpevněné povrchy

45213316-1 Stavební úpravy chodníků

### Místo plnění veřejné zakázky

Benešova vila, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí (dále jen „objekt“).

### Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a odstranění vybraných chodníků nebo jejich částí v rozsahu a za podmínek stanovených ve vzoru smlouvy (včetně jejích příloh), který je uveden v příloze C této výzvy včetně zadávací dokumentace (dále také jen „výzva“).

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1 vzoru smlouvy, který tvoří přílohu C této výzvy.

### Doba plnění veřejné zakázky

Doba plnění je uvedena v čl. IV vzoru smlouvy, který je přílohou C této výzvy.

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.000.000 Kč bez DPH.

## Nabídka

### Zpracování nabídky

Nabídky musí být zpracovány a podány v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci.

Nabídky včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu veřejné zakázky budou zpracovány v českém jazyce.

Nabídky nebudou obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

### Obsah nabídky

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů pro zpracování nabídky:

- čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů – viz příloha A této výzvy;

- čestné prohlášení subdodavatele k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů – viz příloha B této výzvy (--uchazeč předloží v nabídce pouze v případě využití subdodavatele--);

- podepsaný návrh smlouvy včetně příloh zpracovaný v souladu s přílohou C této výzvy;

- ostatní doklady a dokumenty (např. plná moc).

### Podání nabídky

#### Listinné podání nabídky

Nabídky v listinné podobě lze podávat v pracovních dnech do podatelny zadavatele (osobně, poštou apod.) tak, aby nabídka byla doručena zadavateli do konce lhůty pro podání nabídek. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do posouzení a hodnocení nabídek.

Adresa pro podávání nabídek:	Úřad vlády České republiky

nábř. E. Beneše 128/4

118 01 Praha 1

Provozní doba podatelny: Po – Pá 7:30 – 16:30 hod.

Doručení nabídky musí být v řádně uzavřené, nepoškozené obálce, označené názvem veřejné zakázky „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily“, nápisem „NEOTEVÍRAT“ a dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče.

V případě podání nabídky v listinné podobě uchazeč předloží nabídku ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení nabídky bude označeno jako „Originál“ a druhé vyhotovení jako „Kopie“. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Všechny výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů.

#### Elektronické podání nabídky

Nabídky v elektronické podobě se podávají výhradně prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://zakazky.vlada.cz. Jiný způsob elektronického podání nabídky není přípustný. Nabídka podaná elektronicky jiným způsobem nebude posuzována ani hodnocena.

Zadavatel uchazeči doporučuje, aby s dostatečným předstihem před podáním nabídky přes profil zadavatele provedl na profilu zadavatele nabízený test nastavení prohlížeče a systému (výsledkem testu jsou upozornění na nutná nastavení, aktualizace, velikost příloh apod.).

Uchazeč předloží všechny doklady jako naskenované kopie v čitelné podobě.

Uchazeč je oprávněn zvolit pouze jeden z výše uvedených způsobů podání nabídky.

### Kontaktní adresa uchazeče, společná nabídka

Uchazeč v nabídce výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi uchazečem a zadavatelem. Pokud podává nabídku více uchazečů společně (společná nabídka), uvedou v nabídce kromě kontaktní adresy dle předchozí věty též osobu, která bude zmocněna zastupovat tyto uchazeče při styku se zadavatelem v průběhu zadávacího řízení.

### Varianty nabídky

Varianty nabídky, resp. více nabídek jednoho uchazeče, nejsou přípustné.

### Lhůta pro podání nabídky a otevírání obálek

Lhůta pro podání nabídky je uveřejněna na profilu zadavatele.

Veřejné otevírání nabídek se nekoná.

### Zadávací lhůta

Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 90 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání nabídek, přičemž tato doba se prodlužuje o dobu, ve které má vybraný uchazeč poskytnout součinnost před uzavřením smlouvy.

### Pojištění

Vybraný uchazeč je povinen mít uzavřené pojištění za škodu způsobenou vybraným uchazečem (jako zhotovitelem) třetím osobám s výší pojistné částky min. 2.000.000 Kč.

V rámci součinnosti před uzavřením smlouvy může zadavatel po vybraném uchazeči požadovat předložení pojistné smlouvy nebo certifikátu pojištění (tyto doklady není třeba předkládat v nabídce) jako podmínku uzavření smlouvy.

## Kvalifikace

Uchazeč je povinen obdobně dle § 62 zákona v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

Kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže splnění kvalifikačních předpokladů specifikovaných níže.

### Základní kvalifikační předpoklady

Splnění základních kvalifikačních předpokladů prokazuje uchazeč čestným prohlášením (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze A této výzvy).

Základní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč:

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,

- který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu,

- vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

- který není v likvidaci,

- který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak 
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak 
v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

- který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,

- který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a

- kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

### Profesní kvalifikační předpoklady

Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů splní uchazeč předložením čestného prohlášení (vzor čestného prohlášení je uveden v příloze A této výzvy), z jehož obsahu bude zřejmé, že níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje (tj. uchazeč v nabídce nepředkládá níže uvedené doklady, ale prohlašuje, že tyto kvalifikační předpoklady splňuje – viz čl. 4.4).

Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který má:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

(v případě, že nabídku podává uchazeč, který je oprávněn realizovat předmět veřejné zakázky na základě jiných právních předpisů, je postačující i doklad o registraci subjektu, případně doklad obdobného charakteru, z něhož je toto oprávnění zřejmé).

### Technické kvalifikační předpoklady

Splnění technických kvalifikačních předpokladů ve své nabídce prokáže uchazeč čestným prohlášením, z jehož obsahu bude zřejmé, že níže uvedené kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Toto čestné prohlášení je součástí vzoru dle přílohy A této výzvy
a předpokládá vyplnění tabulek, které jsou jeho součástí. Uchazeč však v nabídce nepředkládá další doklady předpokládané zákonem k prokázání technických kvalifikačních předpokladů. Tyto doklady (dále uvedené) mohou být zadavatelem požadovány pouze od vybraného uchazeče v rámci součinnosti před uzavřením smlouvy obdobně dle § 82 odst. 4 zákona.

K prokázání technických kvalifikačních předpokladů požaduje zadavatel doložit seznam stavebních prací.

### Seznam stavebních prací

Uchazeč v čestném prohlášení uvede seznam stavebních prací vyplněním tabulky uvedené v příloze A této výzvy.

Uchazeč splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud v posledních 5 letech realizoval alespoň 3 stavební práce (referenční zakázky) obdobného charakteru, tj. rekonstrukce či oprava chodníků v minimální hodnotě 500.000 Kč včetně DPH za každou takovou zakázku.

V rámci součinnosti před uzavřením smlouvy může zadavatel po vybraném uchazeči dále požadovat předložení následujících dokladů (tyto doklady není třeba předkládat v nabídce):

  - osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byly stavební práce poskytovány veřejnému zadavateli, nebo

  - osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly stavební práce poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo

  - smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle předchozího bodu od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.

Nepředložení požadovaných dokladů zadavateli vybraným uchazečem (resp. subdodavatelem dle čl. 4.8) se považuje za neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy vybraným uchazečem.

### Prokazování splnění kvalifikačních předpokladů

Splnění kvalifikačních předpokladů dle čl. 4.1 až 4.3 prokazuje uchazeč předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu bude zřejmé, že kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem splňuje. Vzor tohoto čestného prohlášení je uveden v příloze A této výzvy. Tento vzor není pro uchazeče závazný, uchazeč je oprávněn předložit čestné prohlášení prokazující splnění kvalifikace i v jiné podobě.

Zadavatel je oprávněn (nikoliv povinen) vyzvat vybraného uchazeče, se kterým má být uzavřena smlouva, aby před jejím uzavřením předložil zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace, v případě prokazování kvalifikace subdodavatelem včetně smlouvy se subdodavatelem obdobně dle § 51 zákona, v případě podání společné nabídky dodavatelů včetně smlouvy obdobně dle § 51 zákona, ve které bude obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy obdobně dle § 82 odst. 4 zákona.

### Postup zadavatele při posouzení kvalifikace

Zadavatel posoudí prokázání splnění kvalifikace dodavatele z hlediska stanovených požadavků.

Zadavatel může požadovat po uchazeči, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. Uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem.

### Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace

Uchazeči zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 125 a násl. zákona) mohou prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 zákona a profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 písm. a) až d) zákona v tom rozsahu, v jakém doklady prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce. Obdobně může uchazeč prokázat splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů certifikátem systému certifikovaných dodavatelů (§ 133 a násl. zákona) nebo výpisem ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 143 zákona) za podmínek stanovených zákonem ne starším než 3 měsíce.

### Prokazování kvalifikace v případě podání společné nabídky

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně, bude zadavatel postupovat obdobně dle § 51 zákona. Uchazeč v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení dle čl. 4.4 všech dodavatelů podávajících společnou nabídku, že splňují kvalifikační předpoklady.

### Prokázání kvalifikace subdodavatelem

### Pokud uchazeč není schopen prokázat splnění určité části profesních či technických kvalifikačních předpokladů, je oprávněn prokázat splnění chybějící části profesních či technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele v rozsahu, v jakém se subdodavatel bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Uchazeč není oprávněn obdobně dle § 54 písm. a) zákona prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikačního předpokladu dle čl. 4.2 písm. a) této výzvy.

### Uchazeč v takovém případě ve své nabídce předloží prohlášení subdodavatele zpracované dle vzoru uvedeného v příloze B této výzvy, že splňuje kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem pouze ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována prostřednictvím subdodavatele. Součástí bude i prohlášení dle uvedeného vzoru, že se subdodavatel bude podílet na části plnění veřejné zakázky, pro které prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů.

V rámci součinnosti před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem může zadavatel postupovat obdobně dle čl. 4.3.1 i ve vztahu k subdodavateli, prostřednictvím kterého vybraný uchazeč prokázal ve své nabídce kvalifikaci.

### Důsledek nesplnění kvalifikace

Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikace v plném rozsahu, bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

## Obchodní podmínky, návrh smlouvy

Uchazeč je vázán podmínkami této výzvy včetně jejích příloh.

Obchodní i platební podmínky jsou zpracované v návrhu smlouvy, který je v příloze C této výzvy.

Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to plně v souladu se zápisem v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci (dále jen „obchodní rejstřík“), tj. všemi osobami a formou uvedenou v obchodním rejstříku.

Pokud návrh nepodepisují osoby uvedené v obchodním rejstříku, žádá zadavatel o přiložení dokladu, z něhož vyplývá oprávnění jednající osoby jednat za uchazeče (např. plná moc, jmenovací listina osoby oprávněné jednat jménem uchazeče z titulu své funkce), aby bylo zřejmé, že návrh smlouvy je podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu této smlouvy. Nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení.

Návrh smlouvy musí být zpracován výhradně s pomocí vzoru v příloze C této výzvy. Vzor smlouvy nesmí být uchazeči měněn, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (uchazeč vyplní žlutě označené části, zeleně označená část textu tohoto vzoru je instrukce zadavatele a lze ji vypustit). V případě nabídky podávané společně několika dodavateli je uchazeč oprávněn upravit návrh smlouvy nad rámec předchozí věty pouze s ohledem na tuto skutečnost. Uchazeč k návrhu smlouvy v nabídce přiloží přílohu č. 1, 2 a 10 (přílohu 10 v případě jejího využití). Ostatní přílohy není třeba v nabídce předkládat.

## Zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude stanovena jako celková nabídková cena za realizaci předmětu veřejné zakázky v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci. Nabídková cena bude uvedena v čl. VI odst. 1 návrhu smlouvy.

Nabídková cena musí obsahovat veškeré náklady uchazeče nezbytné k realizaci předmětu veřejné zakázky podle podmínek stanovených zadavatelem v této zadávací dokumentaci. Nabídková cena bez DPH bude stanovena jako maximální a nepřekročitelná. Nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v Kč jako cena bez DPH, výše DPH a cena včetně DPH.

Uchazeč je povinen předložit ve své nabídce kalkulaci nabídkové ceny zpracovanou přehledně ve formě tabulky rozdělené po jednotlivých úsecích dle přílohy č. 3 návrhu smlouvy. Tato kalkulace musí obsahovat všechny činnosti a práce potřebné pro kompletní realizaci daného úseku. Kalkulace ceny musí obsahovat jednak jednotkové ceny jednotlivých položek a dále pak celkový součet cen jednotlivých úseků.

Zadavatel uchazeče upozorňuje, že výměry uvedené v příloze č. 3 návrhu smlouvy jsou pouze orientační. Uchazeč je povinen provést vlastní zaměření. Zadavatel výslovně uvádí, že v případě získání odlišných hodnot při vlastním zaměření, nebude možné navyšovat výši celkové ceny předmětu veřejné zakázky. S ohledem na uvedené, zadavatel uchazečům důrazně doporučuje účastnit se prohlídky místa plnění.

Celková nabídková cena ve výši bez DPH nesmí být vyšší než 1.500.000 Kč bez DPH.

Nabídky s vyšší nabídkovou cenou budou považovány za nabídky nesplňující požadavky zadavatele a budou vyřazeny a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

## Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

Jako nejvhodnější bude hodnocena nabídka uchazeče, který v nabídce uvede nejnižší nabídkovou cenu bez DPH.

V případě rovnosti nabídkových cen na prvním místě v pořadí bude nejvhodnější nabídka vybrána losem.

## Dodatečné informace k zadávacím podmínkám, prohlídka místa plnění

### Dodatečné informace

Žádost o dodatečné informace je možné doručit nejpozději 4 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek, a to pomocí elektronické komunikace v rámci profilu zadavatele E-ZAK, v listinné podobě do sídla zadavatele, popř. písemně prostřednictvím datové schránky (v zájmu urychlení zadavatel doporučuje elektronické podání přes profil zadavatele). Pro podání dotazů k zadávací dokumentaci zadavatel stanoví výhradně písemnou formu (zadavatel nebude odpovídat na telefonické dotazy ani dotazy podané jiným způsobem, než je uvedeno v předchozí větě, zejména pak ne na e-mailové dotazy).

Odpověď na včas podanou žádost o dodatečné informace bude do 3 pracovních dnů od jejího obdržení odeslána tazateli a všechny dodatečné informace budou uveřejněny na profilu zadavatele. Zadavatel nebude obesílat všechny oslovené a známé uchazeče či zájemce všemi dodatečnými informacemi zprávami mimo profil zadavatele.

### Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se koná dne 17.08.2015 v 10:00 hodin. Sraz účastníků prohlídky místa plnění je v ulici Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.

Zadavatel uchazečům prohlídku místa plnění důrazně doporučuje, zejména s ohledem na skutečnost, že výměry uvedené v příloze č. 3 návrhu smlouvy jsou přibližné. Uchazeč je oprávněn v rámci prohlídky plnění provést vlastní zaměření.

## Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- změnit, upřesnit či doplnit podmínky zadávacího řízení;

- neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeči vynaloží v souvislosti se svou účastí v zadávacím řízení;

- nevracet nabídky;

- uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky jen na profilu zadavatele;

e) 	odesílat jakékoliv zprávy a sdělení uchazečům jen prostřednictvím profilu zadavatele;

f) 	požádat uchazeče o vysvětlení nebo doplnění nabídky - uchazeč je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené zadavatelem;

g)	nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty neposuzovat a nehodnotit. Opožděně podané nabídky zadavatel archivuje jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.

## 10. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou následující přílohy:

Příloha A - Vzor čestného prohlášení (pro uchazeče) – uchazeč musí v nabídce předložit

Příloha B - Vzor čestného prohlášení (pro subdodavatele) – uchazeč předloží v případě využití

Příloha C - Vzor smlouvy (včetně jejích příloh) - uchazeč musí v nabídce předložit

Příloha č. 1 	Specifikace předmětu veřejné zakázky - uchazeč musí v nabídce předložit

Příloha č. 2 	Kalkulace ceny - uchazeč musí v nabídce předložit

Příloha č. 3   Úpravy

Příloha č. 4 a)  Mapa chodníků v areálu + foto současného stavu

Příloha č. 4 b)  Mapa chodníků v areálu + foto současného stavu

Příloha č. 5   Chodníky

Příloha č. 6   Úprava povrchů – pojezdový chodník (š. 2,1 m)

Příloha č. 7   Úprava povrchů – pěší chodník (š. 1,2 m)

Příloha č. 8 a) Řešení chodníků ve styku s kořeny stromů + foto současného

Příloha č. 8 b) Řešení chodníků ve styku s kořeny stromů + foto současného stavu

Příloha č. 9   Rekonstrukce chodníků – Nový stav

Příloha č. 10 Seznam subdodavatelů - uchazeč předloží v případě využití

V Praze

#### Mgr. Ing. Filip Minář

#### ředitel Odboru technicko-hospodářského

|  | Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Níže uvedený dodavatel Dodavatel:. IČ:. Sídlo:. jako uchazeč (dodavatel podávající společnou nabídku) o veřejnou zakázku „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily“ čestně prohlašuje, že splňuje veškeré kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem v zadávacím řízení uvedené veřejné zakázky. Uchazeč dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů seznam stavebních prací (k čl. 4.3.1 výzvy) Poř. č.; Název stavebních prací (referenční zakázky); Popis (obsah) poskytnutých stavebních prací (z popisu stavebních prací musí vyplývat splnění podmínek stanovených v čl. 4.3.1 výzvy); Finanční objem včetně DPH; Období poskytování stavebních prací (vymezené měsíci a roky; ne později než před 5 lety); Subjekt, kterému byly stavební práce poskytovány (objednatel), kontaktní osoba. 1.. 2.. 3.. V případě potřeby doplňte další řádky. V případě prokazování kvalifikace subdodavatelem dle čl. 4.8 (viz též příloha B výzvy) mohou být některé řádky v tabulce odstraněny a uvedeny v příloze B výzvy. Toto čestné prohlášení bylo učiněno: V místě:. Dne:. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:. Podpis(y):. |
| --- | --- |

|  | Čestné prohlášení subdodavatele o splnění kvalifikačních předpokladů (uchazeč předloží ve své nabídce toto prohlášení, pouze pokud prokazuje kvalifikaci prostřednictvím subdodavatele) Níže uvedený dodavatel Dodavatel:. IČ:. Sídlo:. jako subdodavatel uchazeče o veřejnou zakázku (dále jen „subdodavatel“) „Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily“ čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikační předpoklady dle čl. 4.2 a/nebo 4.3 požadované zadavatelem v zadávacím řízení ve vztahu k části kvalifikace, která je prokazována prostřednictvím subdodavatele. Subdodavatel dále uvádí k prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů seznam stavebních prací (k čl. 4.3.1 výzvy) Poř. č.; Název stavebních prací (referenční zakázky); Popis (obsah) poskytnutých stavebních prací (z popisu stavebních prací musí vyplývat splnění podmínek stanovených v čl. 4.3.1 výzvy); Finanční objem včetně DPH; Období poskytování stavebních prací (vymezené měsíci a roky; ne později než před 5 lety); Subjekt, kterému byly stavební práce poskytovány (objednatel), kontaktní osoba. 1.. 2.. 3.. V případě potřeby odstraňte řádky nebo doplňte další řádky. Subdodavatel vzor čestného prohlášení přizpůsobí podle svých potřeb (dle části kvalifikace, která je prokazována subdodavatelem). Subdodavatel dále prohlašuje, že se bude podílet na plnění předmětu veřejné zakázky (tj. předmětu díla dle smlouvy uvedené v příloze B této výzvy), pro kterou prokazuje uchazeč prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace, v rozsahu odpovídajícím kvalifikaci prokazované prostřednictvím tohoto subdodavatele. Toto čestné prohlášení bylo učiněno: V místě:. Dne:. Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:. Podpisy. |
| --- | --- |

SMLOUVA O DÍLO

Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník

Ev. číslo:

Česká republika - Úřad vlády České republiky

se sídlem:	       nábř. E. Beneše 128/4, Praha1, PSČ 118 01

IČO: 00006599		       DIČ: CZ00006599

jejímž jménem jedná:	       Mgr. Ing. Filip Minář, ředitel Odboru technicko-hospodářského

bankovní spojení:	       ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba:	       Ing. Igor Michalík, MBA, tel:

(dále jen „objednatel“)

a

............................................................................

se sídlem: 	..........................................................................................................

IČO: 	..........................................................................................................

DIČ: 	CZ ....................................................................................................

zapsaná v obchodním rejstříku u ......................................................................................................

spisová značka (oddíl, vložka) ..........................................................................................................

jejímž jménem jedná: 		..........................................................................................................

bankovní spojení:		..........................................., účet č.: .................................................

kontaktní osoba		...................................., tel. ...............................................................

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)

Úvodní ustanovení

- Plnění této smlouvy je veřejnou zakázkou malého rozsahu dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele (dále jen „nabídka") jako uchazeče a rozhodnutím objednatele jako zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení veřejné zakázky č.j. 8740/2015-OTH s názvem Rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily (dále jen „zadávací řízení").

- Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Předmět a účel smlouvy

- Objednatel má v hospodaření majetek České republiky, objekt Benešovy vily nacházející se na adrese Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí (dále jen „objekt“).

- Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. III a přílohách této smlouvy (dále jen „dílo“) za podmínek stanovených touto smlouvou za účelem rekonstrukce chodníků v zahradě areálu Benešovy vily, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

Předmět díla

- Předmětem díla je:

- Rekonstrukce úseků č. 01, 02, 03, 04 a 05 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Úprava úseku č. 06 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Rekonstrukce úseku č. 07 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odstranění části komunikace č. 08 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odstranění chodníku č. 09 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odstranění chodníku č. 10 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Vybudování chodníku č. 11 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odstranění chodníku č. 12 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Odstranění parkoviště č. 13 ve stávajícím místě dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

- Bližší specifikace předmětu díla je uvedena v přílohách této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen zpracovat a předat objednateli při předání díla:

- potvrzenou dokumentaci skutečného provedení stavby,

- ostatní doklady potřebné k řádnému užívání díla, doklady prokazující správné provedení díla – certifikáty, prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, potvrzení o řádné likvidaci odpadů apod.,

- originál stavebního deníku podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon).

- Dílo bude provedeno způsobem, v rozsahu a kvalitě stanovené přílohami této smlouvy, 
a dále způsobem, v rozsahu a kvalitě specifikované dalšími ustanoveními této smlouvy a v souladu s nabídkou zhotovitele jako vybraného uchazeče o veřejnou zakázku, na základě které byla tato smlouva uzavřena.

Místo a čas plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 30. listopadu 2015. Stavební práce je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po podpisu této smlouvy, pokud objednatel nestanoví lhůtu pozdější zejména z důvodu konání protokolárních akcí a dále s ohledem na počasí. Práce budou provedeny v dohodnutých termínech dle požadavku objednatele.

- Místem plnění je Benešova vila, Dr. E. Beneše 201, Sezimovo Ústí.

Práva a povinnosti smluvních stran

- O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele
a oprávněnou osobou zhotovitele. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník podle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a po dokončení díla jej předat objednateli dle 
čl. III odst. 3 písm. c) této smlouvy.

- Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými  drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

- Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se 
k předmětu plnění této smlouvy.

- Práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti, je-li k výkonu těchto prací nezbytné.

- Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací nových úseků provést zkušební pole, které musí být odsouhlaseno pracovníkem Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“). V případě připomínek zástupce NPÚ se dále zavazuje provést požadované úpravy.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějící autorský, technický či stavební dozor.

- Zhotovitel je povinen přerušit práce ve dnech dle požadavku objednatele, zejména z důvodu konání protokolárních akcí. Zhotovitel nemá právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla. Nutnost přerušení díla na žádost objednatele se nepovažuje za neposkytnutí součinnosti objednatele zhotoviteli a nemůže být důvodem pro odstoupení zhotovitele od smlouvy.

- V případě, že zhotovitel nemůže pokračovat v provádění prací z důvodů na straně objednatele nebo vzhledem k neobvykle nepříznivému počasí, které provedení prací neumožňuje, prodlužuje se lhůta pro dokončení provedení díla o dobu, po kterou zhotovitel prokazatelně nemohl provádět práce z uvedených důvodů.

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků subdodavatelů, pohybovali pouze v objednatelem vymezených trasách v objektu a udržovali pořádek v prostorách, ve kterých se pohybují.

- Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.

- Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu smlouvy mít uzavřené pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 2.000.000 Kč. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předložit pojistnou smlouvu (certifikát pojištění) objednateli.

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy.

- Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění dle § 2591 občanského zákoníku na účet objednatele.

- Zhotovitel je povinen předložit objednateli minimálně 2 dny předem seznam pracovníků zhotovitele i subdodavatelů podílejících se na realizaci díla v objektu objednatele včetně požadovaných dat (jméno a příjmení, číslo občanského průkazu) a seznam vozidel, která budou vjíždět do objektu včetně uvedení registrační značky. Zhotovitel je dále povinen předložit čestné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků. Objednatel si vyhrazuje právo vyžadovat výpis z rejstříku trestů jednotlivých pracovníků. Objednatel není povinen umožnit vstup příslušných pracovníků zhotovitele (resp. subdodavatelů) v případě porušení povinností stanovených v tomto odstavci.

Cena a platební podmínky

- Celková cena díla činí ..................... Kč bez DPH, tj. .................. Kč včetně DPH, 
DPH ........ %,  ........................... Kč.

- Podrobná kalkulace ceny v položkovém členění je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Cena jednotlivých úseků zahrnuje všechny činnosti a práce potřebné pro kompletní realizaci daného úseku.

- Ceny dle odst. 1 a 2 tohoto článku jsou stanoveny jako konečné a nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy, tj. i činností a souvisejících výkonů, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro plnění předmětu této smlouvy.

- Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.

- Cena díla bude objednatelem zaplacena zhotoviteli po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po protokolárním předání díla objednateli a převzetí díla objednatelem.

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie příslušného předávacího protokolu dle čl. V odst. 1 této smlouvy.

- V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.

- Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit fakturovanou částku dle této smlouvy je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele.

Využití subdodavatelů

- V případě, že část díla bude zhotovena prostřednictvím subdodavatele (dále také jen „poddodavatel“), zhotovitel uvádí v příloze č. 10 seznam poddodavatelů. U každého poddodavatele, který bude provádět práce v objektu objednatele, jsou uvedeny jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona).

- Zhotovitel se zavazuje při plnění dle smlouvy plnit prostřednictvím poddodavatelů uvedených v nabídce zhotovitele jako uchazeče v zadávacím řízení veřejné zakázky (tj. poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci). Změny těchto poddodavatelů musí být objednateli předem oznámeny a podléhají jeho odsouhlasení. Poddodavatelé uvedení v nabídce uchazeče v zadávacím řízení jsou rovněž uvedeni v příloze č. 10 této smlouvy. U každého takového poddodavatele jsou uvedeny jeho identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona.

- Poddodavatel je, vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem společně 
a nerozdílně, bylo-li plněno vadně.

Vady díla, záruka za dílo

- Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Vadami díla se rozumí jakékoli vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly při zhotovení díla nebo po jeho zhotovení v záruční době.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo v délce trvání 5 let. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla.

- Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení 
o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany, vzhledem k povaze vady, nedohodnou jinak.

- Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty:

a)	smluvní pokutu v případě nezahájení provádění stavebních prací dle čl. IV odst. 1 této smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení;

b)	smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení;

c) smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VIII odst. 3 této smlouvy ve výši 200 Kč za každý takový případ a den prodlení;

d) smluvní pokutu v případě nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 12 této smlouvy ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem, ve výši 5.000 Kč. Tato smluvní pokuta může být uplatněna i opakovaně.

- Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

- Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem dodavateli.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné dokončení plnění předmětu smlouvy.

Odstoupení od smlouvy

- Smluvní vztah vzniklý na základě této smlouvy lze ukončit těmito způsoby:

- odstoupením od smlouvy:

    - za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,

    - v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.

- dohodou smluvních stran.

- Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:

- nepředložení pojistné smlouvy (certifikátu pojištění) objednateli dle čl. V odst. 12 ani v dodatečně přiměřené lhůtě, poskytnuté objednatelem;

- prodlení zhotovitele se zahájením prací delšího než 14 dnů;

- prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

- Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti.

- Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.

- Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty.

Závěrečná ustanovení

- Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran na jedné listině.

- Obě smluvní stany podpisem této smlouvy vylučují, aby nad rámec jejích výslovných ustanovení a ustanovení jejích příloh byla jakákoliv jejich práva či povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, resp. ze zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu této smlouvy.

- Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, a proto mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

- Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.

- Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 	Specifikace předmětu díla

Příloha č. 2 	Kalkulace ceny

Příloha č. 3   Úpravy

Příloha č. 4 a)  Mapa chodníků v areálu + foto současného stavu

Příloha č. 4 b)  Mapa chodníků v areálu + foto současného stavu

Příloha č. 5   Chodníky

Příloha č. 6   Úprava povrchů – pojezdový chodník (š. 2,1 m)

Příloha č. 7   Úprava povrchů – pěší chodník (š. 1,2 m)

Příloha č. 8 a)  Řešení chodníků ve styku s kořeny stromů + foto současného stavu

Příloha č. 8 b)  Řešení chodníků ve styku s kořeny stromů + foto současného stavu

Příloha č. 9   Rekonstrukce chodníků – Nový stav

Příloha č. 10 Seznam subdodavatelů (v případě jejich využití)

V Praze dne ...........................	V Praze dne ...........................

za.........................	za Českou republiku

Úřad vlády České republiky

_________________________________	_________________________________

........................................	Mgr. Ing. Filip Minář

........................................	ředitel Odboru technicko-hospodářského

Specifikace předmětu díla

Předmětem díla je rekonstrukce chodníků a odstranění vybraných chodníků nebo jejich částí v rozsahu a za podmínek dále stanovených.

Výše uvedené způsobí změnu cestní sítě v areálu Benešovy vily.

Při demontáži stávajících chodníků budou zachovalé cihly opět využity, doplňované úseky budou zhotoveny z materiálu stejného formátu. U obnovovaných úseků bude přesně dodrženo trasování obrubníků v plynulých měkkých obloucích, vedení původních tras bude dodrženo. Nové betonové povrchy budou pojednány způsobem, který je patrný na cestě k alpinu. Nově realizované 
a rozšiřované úseky budou vytyčeny v terénu (např. pomocí pásky, hadice…). Před zahájením prací provede zhotovitel zkušební pole a zajistí jejich odsouhlasení pracovníkem Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“).

Při výkopových pracích pro založení cest bude brán zřetel na stávající vzrostlé dřeviny. V prostoru pod korunami stromů budou výkopy prováděny ručně, kořeny silnější než 3 cm budou ponechány 
a obloženy geotextilií.

Jednotlivé úseky rekonstrukce včetně jejich technické specifikace:

- Rekonstrukce úseků č. 01, 02, 03, 04 a 05 ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- obnova povrchu pěších chodníků;

- bude dodrženo trasování obrubníků v plynulých obloucích, zachovalé cihly obrubníků budou znovu použity, nevyhovující materiál bude zhotovitelem odvezen a ekologicky zlikvidován;

- povrch chodníků beton;

- délka dilatačního úseku pěšího chodníku bude cca 2,4 m;

- betonové plochy budou pohledově členěny na střední drsnou část a hladký okrajový pás. Střední část bude vytvořena pomocí dřevěných hladítek (krouživým pohybem) na částečně zavadlém betonu. Okrajové lemy budou následně uhlazeny kovovými a dřevěnými hladítky (přímým pohybem). Hrany dilatačních spár budou lehce sraženy úhelníkovým hladítkem;

- před zahájením prací je zhotovitel povinen provést zkušební pole, které musí být odsouhlaseno pracovníkem NPÚ;

- rozměry chodníků jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy;

- blíže viz příloha č. 7 této smlouvy.

- Úprava úseku č. 06 ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- úprava návaznosti komunikací ve stávajícím místě;

- odstranění části zámkové dlažby;

- povrch úseku beton;

- betonové plochy budou pohledově členěny na střední drsnou část a hladký okrajový pás. Střední část bude vytvořena pomocí dřevěných hladítek (krouživým pohybem) na částečně zavadlém betonu. Okrajové lemy budou následně uhlazeny kovovými a dřevěnými hladítky (přímým pohybem);

- ozelenění plochy;

- rozměr úseku je uveden v příloze v příloze č. 3 této smlouvy.

- Rekonstrukce úseku č. 07 ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- obnova a rozšíření povrchu pojezdového chodníku ve stávajícím místě;

- povrch chodníků beton;

- délka dilatačního úseku pojezdového chodníku bude cca 4,5 m;

- betonové plochy budou pohledově členěny na střední drsnou část a hladký okrajový pás. Střední část bude vytvořena pomocí dřevěných hladítek (krouživým pohybem) na částečně zavadlém betonu. Okrajové lemy budou následně uhlazeny kovovými a dřevěnými hladítky (přímým pohybem). Hrany dilatačních spár budou lehce sraženy úhelníkovým hladítkem;

- úsek č. 7 je veden ve vzdálenosti cca 0,75 m od kmenů vzrostlých dřevin (bříza), předpokládaná hloubka kořenového systému je cca 500 mm. Stávající průběh terénu umožňuje zvýšení o cca 250 mm nad současnou úroveň, ruční výkopové práce budou do hloubky cca 200 mm pod stávající terén. Kořeny větší než 30 mm budou ponechány a obloženy geotextilií. Cihlový obrubník bude uložen do betonového lože na první vrstvu kameniva. Obdobným způsobem bude vytvořena část cesty v blízkosti (cca 4 m) dvou vzrostlých jehličnanů;

- před zahájením prací je zhotovitel povinen provést zkušební pole, které musí být odsouhlaseno pracovníkem NPÚ;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- blíže viz příloha č. 6 a 8 a) a b) této smlouvy.

- Úsek č. 08 - Odstranění části komunikace ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- odstranění chodníku (komunikace) – živice;

- po odstranění ozelenění plochy;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- Úsek č. 09 - Odstranění chodníku ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- odstranění chodníku (komunikace) – zámková dlažba;

- po odstranění ozelenění plochy;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

- Úsek č. 10 - Odstranění chodníku ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- odstranění chodníku (komunikace) – betonová mazanina;

- po odstranění ozelenění ½ plochy;

- ½ nový chodník – úsek č. 11;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy;

- blíže viz příloha č. 6 této smlouvy.

- Úsek č. 11 - Vybudování chodníku ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- nový pěší chodník;

- cihlové obrubníky;

- povrch chodníků beton;

- délka dilatačního úseku pojezdového chodníku bude cca 4,5 m;

- betonové plochy budou pohledově členěny na střední drsnou část a hladký okrajový pás. Střední část bude vytvořena pomocí dřevěných hladítek (krouživým pohybem) na částečně zavadlém betonu. Okrajové lemy budou následně uhlazeny kovovými a dřevěnými hladítky (přímým pohybem). Hrany dilatačních spár budou lehce sraženy úhelníkovým hladítkem;

- před zahájením prací je zhotovitel povinen provést zkušební pole, které musí být odsouhlaseno pracovníkem NPÚ;

- blíže viz příloha č. 6 této smlouvy.

- Úsek č. 12 - Odstranění chodníku ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- odstranění chodníku – zámková dlažba;

- po odstranění ozelenění plochy;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy

- Úsek č. 13 - Odstranění parkoviště ve stávajícím místě dle níže uvedené specifikace:

- odstranění chodníku – zámková dlažba;

- po odstranění ozelenění plochy;

- rozměry chodníku jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.

Technická specifikace, vztahující se ke všem bodům výše, tj. a) – i):

- Betonový povrch:

- Beton C 30/37 – XA1, XF3

- Betonový povrch bude ošetřen biochemickou modifikovanou hydroizolací

- Pěší chodník šíře 1,2 m

- cihlový obrubník

- beton vyztužený ocelovou sítí kari 8/150 – 8/150, tl. 100 mm

- drcené kamenivo 8 – 32 mm, tl. 150 mm

- zhutněná pláň

- blíže viz příloha č. 5 této smlouvy

- Pojezdový chodník šíře 2,1 m

- cihlový obrubník

- beton vyztužený ocelovou sítí kari 8/150 – 8/150, tl. 150 mm

- drcené kamenivo 8 – 32 mm, tl. 100 mm

- drcené kamenivo 32 – 63 mm, tl. 200 mm

- zhutněná pláň

- blíže viz příloha č. 5 této smlouvy

- Ozeleněný povrch

- položení trávníkového koberce

--Zde uchazeč vloží podrobnou kalkulaci ceny v položkovém členění - viz čl. VI odst. 2 této smlouvy--.

| Označení úseku | Úpravy | Rozměry š., dl. |
| --- | --- | --- |
| 01 | Nový betonový chodník - v místě stávajícího, cihlové obrubníky | 1,2 m; 58,0 m |
| 02 | Nový betonový chodník - v místě stávajícího, cihlové obrubníky | 1,2 m; 80,0 m |
| 03 | Nový betonový chodník - v místě stávajícího, cihlové obrubníky | 1,2 m; 27,0 m |
|  | cihlové vyrovnávací stupně |  |
| 04 | Nový betonový chodník - v místě stávajícího, cihlové obrubníky | 1,2 m; 18,0 m |
|  | cihlové vyrovnávací stupně |  |
| 05 | Nový betonový chodník - v místě stávajícího, cihlové obrubníky | 1,2 m; 22,0 m |
| 06 | Úprava návaznosti komunikací, odstranění části zámkové dlažby, | 5,5 m2 |
|  | ozelenění |  |
| 07 | Nový betonový pojezdový chodník - v místě stávajícího bude | 1,2 m rozšíření |
|  | rozšířeno na 2,1 m, cihlové obrubníky | na 2,1 m; 80,0 m |
| 08 | Odstranění části komunikace (živice), ozelenění plochy | 2,1 m; 19,0 m |
| 09 | Odstranění chodníku (zámková dlažba), ozelenění plochy | 1,65 m; 42,5 m |
| 10 | Odstranění chodníku (betonová mazanina) 1/2 ozeleněna, 1/2 | 1,2 m; 40,0 m |
|  | nový chodník - č. 11 |  |
| 11 | Vybudování nového betonového chodníku, cihlové obrubníky | 2,1 m; 52,0 m |
| 12 | Odstranění chodníku (zámková dlažba), ozelenění plochy | 1,65 m; 30,0 m |
| 13 | Odstranění parkoviště (zámková dlažba), ozelenění plochy | 145 m2 |

Objednatel upozorňuje, že výměry uvedené v tabulce výše jsou pouze orientační. Zhotovitel byl povinen provést vlastní zaměření. Zhotovitel prohlašuje, že v případě získání odlišných hodnot při vlastním zaměření, nemají tyto vliv na výši celkové ceny díla. S ohledem na uvedené, objednatel důrazně doporučoval prohlídku místa plnění.

Příloha č. 4 – viz samostatný soubor

Příloha č. 4 a) – viz samostatný soubor

Příloha č. 4 b) – viz samostatný soubor

Příloha č. 5 – viz samostatný soubor

Příloha č. 6 – viz samostatný soubor

Příloha č. 7 – viz samostatný soubor

Příloha č. 8 a) – viz samostatný soubor

Příloha č. 8 b) – viz samostatný soubor

Příloha č. 9 – viz samostatný soubor

Seznam subdodavatelů

U každého subdodavatele, uchazeč uvede identifikační údaje dle § 17 písm. d) zákona, tj:

1. Obchodní firmu nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo osoby, bylo li přiděleno, pokud jde o právnickou osobu;

2. obchodní firmu, nebo jméno a příjmení, místo podnikání popřípadě místo trvalého pobytu, identifikační číslo, byli-li přiděleno, pokud jde o fyzickou osobu.

| Pořadové číslo subdodavatele | Identifikační údaje subdodavatele |
| --- | --- |
| Subdodavatel č. 1 |  |
| Subdodavatel č. 2 |  |

Alpin = skalka